|  |  |
| --- | --- |
| ATA DE REUNIÃO | |
| Sprint review | |
| Data: 04/04/2025 – 11/04/2025 |  |
| Hora: 16:00 |  |
| Local: SPTech (sala: 7B) | Responsavel pela ATA: Gabriel Akira Yamamoto Endo |

# PRESENtes:

* Gabriel Akira Yamamoto Endo **(PO)**
* Gabriel dos Santos Figueiredo
* Igor Samuel Silva de Oliveira
* Samuel Gonçalves Barros
* Juan David Valle Sanchez **(Scrum Master)**
* Guilherme de Carvalho Gomes

# ASSUNTOS DISCUTIDOS: Mudança de função:

* + **Samuel Gonçalves para Juan David (Scrum Master)**
    - Samuel Gonçalves fez uma mudança de função com o Juan Davidtornando-o Scrum Master do dia 04/04/2025 até 11/04/2025 .
  + **Igor Samuel para Gabriel Akira (PO)**
    - Igor Samuel fez uma mudança de função com o Gabriel Akira tornando-o PO do dia 04/04/2025 até 11/04/2025 .

# ENTREGÁVEIS:

* Desenovolver e testar API:Samuel
* Desenvolver Figma (Prototipo) da parte institucional do site (Início da atividade): **Akira**
  + Home
  + Sobre nós
  + Cadastro
  + Login
  + Calculadora
* Desenvolver e organizer Trello: Juan
* Planilha de riscos: Akira
  + Auxiliar(todos)
* Modelagem Banco de Dados: Todos
* Script Banco de dados: Gabriel Figueiredo
* Iniciar estilização da calculadora: Igor
* Atualizar a documentação: Igor
* Desenvolver Diagrama de solução técnica:Samuel
* Entregar Documentação arq.comp API: Samuel
  + Auxiliar(akira)
* Atualizar slide para sprint review do dia 11/04/2025 :
* **Guilherme (Responsavel)**

**Gabriel dos Santos (Auxiliar)**

Data de entrega : **11/04/2025**

# O QUe FOI ENTREGUE:

* Atualização e aprimoramento da documentação
* Inicialização de desenvolvimento do site institucional
* Diagrama de solução técnica
* PLanilha de riscos
* Estilização calculadora
* Organização do Trello
* Atualização de backlog
* Desenvolvimento e finalização API
* Modelagem Banco de dados

# O QUe não FOI ENTREGUE:

* Script Banco de Dados
* Site institucional finalizado

# Principais Desafios:

* Pontualidade dos membros
* Dedicação em relação ao projeto