**BeeAware**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PLANO DE MUDANÇA** | | **DOCUMENTO INTERNO** |
| **Mudança**: **Atualização da nomenclatura dos status dos alertas no painel de monitoramento.** | **Título da RDM:** **Padronização dos Status de Alerta no Dashboard** |
| **Data**: | **29/05/2025** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **What** | **Atualizar os textos dos status de alerta exibidos no painel de monitoramento para tornar a nomenclatura mais clara e padronizada entre as interfaces.** | | | | | |
| **Why** | **As-is** | **Os status de alerta no painel utilizam rótulos inconsistentes e pouco intuitivos, como "Nível 1", "Moderado", "Crítico++", o que causa confusão entre os usuários.** | | | | |
| **To-Be** | **Utilizar nomenclaturas padronizadas e autoexplicativas como: “Normal”, “Atenção”, “Crítico”, “Emergência”.** | | | | |
| **Where** | **( ) Produção**  **( x ) Homologação** | **Serviço: Sistema Web** | | | **Item de Configuração: Módulo de Visualização de Alertas** | |
| **How** | **Requisitos (Go / no Go)** | * **- Acesso ao repositório de código;** * **- Acesso ao ambiente de homologação;** * **- Aprovação prévia do time de UX.** | | | | |
| **Procedimentos Operacionais (Rollout)** | **Juan (de 17:00 às 17:30)**   1. **-Acessar o repositório do projeto no GitHub** 2. **-Navegar até o arquivo painelAlertas.js em /src/componentes/dashboard/** 3. **Localizar as instâncias dos rótulos de status e substituir conforme o mapeamento:** 4. **"Nível 1" → "Normal"** 5. **"Moderado" → "Atenção"** 6. **"Crítico" ou "Crítico++" → "Crítico"** 7. **"Alerta Vermelho" → "Emergência"** 8. **Salvar, commitar com a mensagem: "Padronização dos rótulos de status de alerta"** 9. **Realizar merge para branch develop e executar deploy no ambiente de homologação** 10. **Verificar visualmente o painel** | | | | |
| **Validação da mudança** | **Igor (17:30 – 18h:30)**  **- Acessar o painel de alertas**  **- Verificar visualmente os rótulos em diferentes cenários simulados**  **- Confirmar consistência entre o banco de dados, API e frontend** | | | | |
| **Retorno (Rollback)** | * **Reverter o commit de padronização** * **Limpar cache do navegador** * **Restaurar branch anterior da develop caso necessário** | | | | |
| **When** | **Início:** **29/05/2025 às 17:30 Término:** **29/05/2025 às 18:30** | | | | | |
| **Necessito hora extra** ( ) | **Total de horas previstas**: **30 minutos** | | | | |
| **Who** | **Assinatura** | | **RACI** | **Assinatura** | |  |
| \*\*\*\* | |  | \*\*\*\* | |  |
| **Juan David** | |  | **Igor** **Samuel** | |  |
| **Aprovação do Gestor:** **[ X ] Aprovado [ ] Não Aprovado** | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RPI** | **Procedimento finalizado? ( X ) Sim ( ) Não ( ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Resultado alcançado? ( X ) Sim ( ) Não ( ) Ainda não é possível avaliar**  **Haverá uma nova GMUD? ( ) Sim ( X ) Não ( )**  **Observações \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **Cientes** | |
| **Frizza:** | **Julia:** |
| \*\*\*\*\* | \*\*\*\* |
| \*\*\*\*\* | \*\*\*\* |

**Grupo 08**

**Colaboradores:**

JUAN DAVID VALLE SÁNCHEZ  
IGOR SAMUEL SILVA DE OLIVEIRA   
SAMUEL GONÇALVES BARROS   
GABRIEL AKIRA YAMAMOTO ENDO   
GABRIEL DOS SANTOS FIGUEIREDO